BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỐI ƯU WEBSITE

Sora Japan — sorajapan.edu.vn

Tổng hợp 3 đợt công việc & đề xuất hạng mục tiếp theo

Tháng 4 / 2026

| Domain | sorajapan.edu.vn |
| --- | --- |
| Hạ tầng | GitHub Pages (static hosting) + Google Apps Script (backend form & CMS) |
| Quy mô xử lý | 107 trang HTML • 70+ ảnh tối ưu • 1 form lead • 1 CMS tin tức • 1 CMS đơn hàng kỹ sư |
| Thời gian | 3 đợt công việc liên tiếp, tổng ~7 commit chính trên repo |

# PHẦN I. NỘI DUNG ĐÃ HOÀN THÀNH (TRONG SCOPE HỢP ĐỒNG)

## Đợt 1 — Nền tảng SEO & Analytics

Xây dựng bộ công cụ đo lường và chuẩn SEO cơ bản. Đây là nền tảng bắt buộc để mọi hoạt động marketing sau này đo được hiệu quả.

| Hạng mục | Trạng thái | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Google Analytics 4 | Đã cài | Measurement ID G-PMXJ7W8WCY. Tracking realtime user, nguồn traffic, thiết bị. Bắn event conversion khi submit form. |
| Google Search Console | Đã setup meta verify | Chờ khách verify domain trong Search Console UI + submit sitemap. |
| sitemap.xml | Đã tạo | 56 URL canonical có priority & changefreq phân cấp. |
| robots.txt | Đã tạo | Cho Google crawl trang chính, chặn admin + duplicate root-level pages. |
| manifest.json (PWA) | Đã tạo | Theme đỏ thương hiệu, hỗ trợ cài app về màn hình chính thiết bị. |
| Open Graph meta | Trang chủ | Share Facebook/Zalo hiện ảnh + title + description đúng. |
| Twitter Card | Trang chủ | Hiển thị đúng khi share lên X/LinkedIn. |
| Canonical tag | Trang chủ | Báo Google URL chính thức. |
| Form lead tracking | Đã hook | Event generate_lead bắn về GA4 kèm program khách hàng chọn. |

## Đợt 2 — SEO chi tiết từng trang & Structured Data

Triển khai tối ưu từng trang trong 104 trang còn lại, giúp Google hiểu chính xác nội dung, hiển thị Rich Snippet (kết quả có hình thức đặc biệt trên Google).

| Hạng mục | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Pages có canonical tag | 102 / 104 | Loại admin và detail page khỏi index. |
| Pages có Open Graph meta | 104 / 104 | Share mọi trang lên social đều có preview đẹp. |
| Pages có Twitter Card | 104 / 104 |  |
| Pages có JSON-LD Schema | 104 / 104 | Tổng 169 block schema. |
| Course schema | 3 | Khóa tiếng Nhật N5-N1. |
| Service schema | 6 | Landing dịch vụ (du học, kỹ sư, tiếng Nhật, điều dưỡng, đối tác, đơn hàng). |
| EducationalOrganization schema | 23 | 23 trường Nhật ngữ đối tác. |
| Organization schema | 5 | 5 đối tác bệnh viện / viện dưỡng lão. |
| BreadcrumbList schema | 104 | Mỗi trang đều có breadcrumb cho Google hiểu cấu trúc. |
| Description keyword-rich | 21 | Trang conversion-critical (chương trình, đơn hàng) có mô tả riêng chứa keyword dài. |
| Duplicate pages set noindex | 49 | Chống bị đánh giá duplicate content. |

## Đợt 3 — Hiệu năng, Anti-spam, Conversion

### Tối ưu hiệu năng

Chuyển format ảnh sang WebP (công nghệ nén mới của Google) giữ nguyên chất lượng nhưng giảm dung lượng đáng kể. Kết quả đo được:

| Chỉ số | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| Tổng dung lượng ảnh | 37.9 MB | 9.6 MB WebP (-75%) |
| Ảnh hero lớn nhất (JPG) | 7.4 MB | 776 KB WebP (-90%) |
| First paint (hero-bg + slide 1) | 3124 KB | 1322 KB (-58%) |
| Số ảnh được chuyển WebP | 0 | 66 |
| <picture> tag có fallback WebP | 0 | 74 |
| Preload hint cho LCP | 0 | 2 |

Bản ảnh gốc JPG/PNG vẫn giữ lại để fallback cho browser cũ. Trình duyệt hiện đại tự động dùng WebP.

### Chống spam reCAPTCHA v3 (Google)

- Site Key paste vào scripts.js (public — được Google cho phép).

- Secret Key lưu trong Apps Script Script Properties — an toàn, không lộ trong Git repo.

- Server-side verify: score < 0.3 → reject, không lưu vào Google Sheet.

- Badge Google đã được ẩn theo chuẩn policy, thay bằng disclaimer nhỏ dưới form + pop-up.

### Pop-up exit-intent (thu lead khi user định rời trang)

- Desktop: hiện khi chuột rời khỏi cạnh trên cửa sổ (user sắp đóng tab).

- Mobile: hiện sau 45 giây hoặc khi cuộn đến 70% trang.

- Form 3 trường (tên, SĐT, chương trình), submit vào cùng Google Sheet với tag source: exit_intent_popup.

- Không spam: 1 session chỉ hiện 1 lần.

- Bắn 2 GA4 event: popup_shown (với trigger type) và generate_lead (form_name=exit_popup).

### Backend nâng cấp (Google Apps Script)

- Ghi thêm cột Source vào Google Sheet Contacts — biết lead đến từ form nào.

- Cột Note tự động ghi reCAPTCHA score giúp phân loại chất lượng lead.

- Backend verify UrlFetch permission đã được owner authorize.

# PHẦN II. KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG

Các chỉ số đo lường đã có ngay sau khi deploy — giúp khách hàng theo dõi hiệu quả website mỗi ngày:

- Google đã phát hiện site, đã bắt đầu index các trang có canonical + Schema.

- GA4 Realtime tracking: user đang online, nguồn traffic, thiết bị, khu vực địa lý.

- Mọi lead được lưu Google Sheet tự động, kèm reCAPTCHA score + nguồn gốc (main form / exit popup).

- Share social: mọi trang có ảnh preview + title + description riêng khi share lên Facebook, Zalo, LinkedIn.

- Hiệu năng: First paint giảm 58%, tổng ảnh giảm 75%, trang tải nhanh hơn rõ rệt trên mobile 3G/4G.

# PHẦN III. CÔNG CỤ ĐỂ LẠI TRONG REPO

3 script Python idempotent (chạy lại nhiều lần không gây xung đột) để khách tự vận hành khi thêm trang / ảnh mới:

| Script | Chức năng |
| --- | --- |
| batch_seo.py | Auto inject canonical, Open Graph, Twitter Card, JSON-LD Schema cho mọi trang HTML mới. |
| convert_webp.py | Convert JPG/PNG sang WebP song song, giữ nguyên bản gốc để fallback. |
| upgrade_imgs.py | Wrap <img> thành <picture> với WebP source và lazy loading thông minh. |

Quy trình khi thêm nội dung mới:

Thêm file vào repo  →  chạy 3 script theo thứ tự  →  commit  →  push. SEO và hiệu năng sẽ tự động cập nhật.

# PHẦN IV. ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN TIẾP THEO

⚠ LƯU Ý: Các hạng mục dưới đây NẰM NGOÀI PHẠM VI HỢP ĐỒNG HIỆN TẠI Nội dung Phần I–III trên đã hoàn thành 100% theo scope hợp đồng đã ký. Các hạng mục dưới đây là đề xuất bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả SEO, Marketing và Conversion — KHÔNG bao gồm trong chi phí đã thanh toán. Chi phí cho mỗi gói bổ sung: 5.000.000 – 10.000.000 VND, tuỳ theo phạm vi nội dung khách chọn. Chi tiết báo giá ở Phần V. Khách có thể lựa chọn triển khai một phần hoặc toàn bộ, hoặc tự triển khai độc lập.

## Mức P0 — Nên làm trong 1–2 tuần tới

5 việc nhỏ, nhiều việc gần như miễn phí (chỉ mất thời gian cấu hình), mang lại giá trị lập tức:

Verify Google Search Console + submit sitemap

Khách chưa verify domain trên Search Console nên Google chưa đọc sitemap.xml. Việc này mất 5 phút. Ngay khi xong, Google sẽ thu thập 56 trang canonical đã tối ưu và bắt đầu hiển thị trên kết quả tìm kiếm.

Cài Microsoft Clarity (miễn phí) — heatmap + video session

Xem lại video thực tế user click gì, bỏ form ở trường nào, cuộn đến đâu rồi thoát. Đây là công cụ quan trọng thứ 2 sau GA4 để hiểu hành vi user, không giới hạn traffic.

Link GA4 với Search Console

Sau khi link, GA4 sẽ hiển thị chính xác các từ khóa người dùng search ra site — data quý để quyết định content tiếp theo.

Trang Chính sách bảo mật + Điều khoản sử dụng

Bắt buộc theo Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam. Khi thu lead cần có link trong footer + checkbox consent trong form. Rủi ro pháp lý nếu thiếu.

Cookie consent banner

GA4 + reCAPTCHA đặt cookie → cần banner xin phép user. Tuân thủ Nghị định 13/2023 và GDPR (nếu có visitor châu Âu).

## Mức P1 — Trong 1–2 tháng tới

Các hạng mục có tác động rõ đến traffic và conversion, đòi hỏi đầu tư thời gian hoặc chi phí lớn hơn:

Content marketing — bài blog chuẩn SEO

CMS tin tức đã có sẵn nhưng chưa nhiều nội dung. Viết 1–2 bài/tuần nhắm từ khoá dài như "Chi phí du học Nhật Bản 2026", "Lương kỹ sư CNTT tại Nhật", "Học bổng Điều dưỡng có phải trả lại không". Đây là con đường duy nhất để lên top Google organic dài hạn.

Trang câu chuyện học viên (Case Study)

Mở rộng section homepage thành trang riêng với ảnh thật, timeline trước-sau, video interview (nếu có). Tăng trust factor mạnh, chuyển đổi lead gấp 2–3 lần.

Live chat widget nhúng

Zalo/Messenger hiện dưới dạng link ra app ngoài. Bổ sung live chat nhúng (Facebook Customer Chat / Chatwoot) để user chat trong site, không chuyển app. Giảm bỏ form giữa chừng.

A/B test CTA text

Hiện là "Tư vấn miễn phí". Thử biến thể: "Nhận lộ trình cá nhân hóa", "Kiểm tra đủ điều kiện du học", "Chốt suất khóa tháng 4". Đo bằng GA4 + UTM.

Email marketing & email tự động

Khi user submit form, gửi ngay email cảm ơn + brochure PDF + link đặt lịch tư vấn. Kết nối Mailchimp (free 2000 contacts) với Google Apps Script hiện có.

Meta Pixel + Google Ads retargeting

Cài Pixel Facebook và Google Ads conversion tag. Retarget user đã vào site nhưng chưa liên hệ — conversion rate cao gấp 3–4 lần cold audience.

Tối ưu Core Web Vitals trên mobile

Test bằng PageSpeed Insights. Nếu LCP/CLS/INP chưa đạt "Good" thì cần lazy-load iframe map, preload font, chia critical CSS inline.

JobPosting schema cho đơn hàng kỹ sư

Trang don-hang-ky-su/*.html chưa có schema JobPosting. Khi thêm, đơn hàng có thể xuất hiện trong Google Jobs box — kênh traffic rất chất lượng cho mảng tuyển dụng kỹ sư.

## Mức P2 — Khi có ngân sách / thời gian

Các hạng mục mở rộng scope hoặc nâng cấp hạ tầng:

Migrate sang Cloudflare (đặt trước GitHub Pages)

CDN toàn cầu, site load nhanh hơn từ Việt Nam & Nhật, bảo vệ DDoS, HTTP/3, analytics hợp nhất. Free tier đủ dùng.

Phiên bản tiếng Nhật + tiếng Anh

Đối tác Nhật cần site tiếng Nhật để tin cậy. Học viên quốc tế cần tiếng Anh. Đầu tư lớn nhưng mở rộng thị trường.

Appointment booking (Calendly)

Thay vì "chúng tôi sẽ liên hệ trong 24h", cho user tự chọn slot tư vấn. Giảm ma sát, tăng conversion.

Resource library — Lead magnet PDF

Ebook "Lộ trình du học Nhật Bản 2026" 20–30 trang. Đặt sau form collect email. Chuyển đổi cao cho user chưa sẵn sàng đăng ký ngay.

Chatbot AI tư vấn 24/7

Dùng GPT-4 API + data riêng Sora Japan. Trả lời câu hỏi về chương trình, học phí, thời gian. Chi phí ~500k VND/tháng OpenAI credit cho site vừa.

Tracking call & Zalo click

Hiện click hotline/Zalo không đo được. Thêm event click_phone và click_zalo vào GA4 để biết chính xác user có liên hệ qua các kênh đó không.

Security headers + HTTPS cert monitoring

Content-Security-Policy, X-Frame-Options, HSTS. Alert khi SSL cert sắp hết hạn. Quan trọng khi migrate Cloudflare.

# PHẦN V. GÓI DỊCH VỤ BỔ SUNG & BÁO GIÁ

Khung chi phí cho nội dung ngoài scope Mức đầu tư đề xuất: 5.000.000 – 10.000.000 VND / gói, tùy theo phạm vi hạng mục khách lựa chọn. Khung giá này dành cho công việc triển khai bởi đội kỹ thuật. Chi phí bên thứ ba (tên miền, hosting, API chatbot, v.v.) tính riêng. Thời gian triển khai: 3–10 ngày làm việc / gói, tùy quy mô.

## Gợi ý 3 gói combo phổ biến

| Gói | Chi phí | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Gói A — Compliance & Analytics Pro (sẵn sàng nhận traffic) | 5.000.000 VND | • Verify Search Console + submit sitemap • Cài Microsoft Clarity (heatmap + session replay) • Link GA4 ↔ Search Console • Viết trang Privacy Policy + Terms • Cookie consent banner • Setup UTM tracking cho chiến dịch ads • Looker Studio dashboard tổng hợp GA4 + Search Console |
| Gói B — Content & Conversion Boost (tăng lead từ organic) | 8.000.000 VND | • Toàn bộ Gói A • 6 bài blog chuẩn SEO (1500–2000 chữ/bài) do chuyên viên content viết • Trang case study học viên với 6 câu chuyện thật • Live chat widget (Facebook Chat Plugin) • Setup Meta Pixel + Google Ads pixel retargeting • A/B test 3 biến thể CTA • Email cảm ơn tự động (Mailchimp free) |
| Gói C — Scale & Automation (mở rộng thị trường) | 10.000.000 VND | • Toàn bộ Gói B • Migrate Cloudflare + cấu hình CDN + HTTP/3 • Tối ưu Core Web Vitals mobile đạt điểm "Good" trên tất cả trang • JobPosting schema cho don-hang-ky-su (hiện trong Google Jobs box) • Tracking sự kiện click hotline + Zalo vào GA4 • Calendly appointment booking tích hợp form • Ebook "Lộ trình du học Nhật Bản 2026" (template thiết kế sẵn, khách viết nội dung) |

## Gói dịch vụ riêng lẻ (từng hạng mục)

| Hạng mục | Chi phí | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Setup Search Console + Clarity + Privacy Policy + Cookie banner | 1.500.000 VND | 2 ngày |
| 6 bài blog chuẩn SEO có từ khóa nghiên cứu trước | 3.000.000 VND | 5–7 ngày |
| Trang case study học viên (design + content 6 stories) | 2.000.000 VND | 3–5 ngày |
| Setup live chat + Meta Pixel + Google Ads retargeting | 1.500.000 VND | 2 ngày |
| Email automation + Mailchimp setup | 1.000.000 VND | 2 ngày |
| Migrate Cloudflare + tối ưu Core Web Vitals mobile | 2.000.000 VND | 3 ngày |
| JobPosting schema + Google Jobs integration | 1.500.000 VND | 2 ngày |
| Phiên bản tiếng Nhật hoặc Anh (15 trang chính) | 5.000.000 VND | 10 ngày |
| Chatbot AI tư vấn (dùng GPT-4) | 4.000.000 VND + OpenAI credit | 5 ngày |

Chi phí bên thứ ba (nếu phát sinh):

- Cloudflare: miễn phí — trừ khi chọn gói Pro ($25/tháng).

- Mailchimp free: miễn phí đến 2000 contacts.

- OpenAI API (chatbot AI): ~500.000 VND/tháng tùy lượng truy vấn.

- Calendly: miễn phí cho 1 event type. Gói trả phí từ $10/tháng.

## Quy trình làm việc cho gói bổ sung

- Khách xác nhận gói chọn (A / B / C hoặc combo riêng).

- Ký phụ lục hợp đồng + thanh toán 50% trước khi triển khai.

- Đội kỹ thuật triển khai theo timeline cam kết.

- Bàn giao + demo từng hạng mục. Khách nghiệm thu.

- Thanh toán 50% còn lại. Bảo hành 30 ngày cho mọi hạng mục kỹ thuật.

Liên hệ Mọi thắc mắc hoặc xác nhận gói bổ sung, khách hàng vui lòng liên hệ qua kênh đã trao đổi trước đó. Báo cáo này được lập vào tháng 4/2026 dựa trên trạng thái thực tế của website sau 3 đợt triển khai.